# Work Breakdown Structure (WBS) – ZenDo Project

0. ZenDo Project  
│  
├── 1. Khởi động  
│ ├── 1.1 Project Charter  
│ ├── 1.2 Scope Statement  
│ └── 1.3 Lập kế hoạch  
│  
├── 2. Phân tích & Thiết kế  
│ ├── 2.1 Yêu cầu  
│ ├── 2.2 CSDL  
│ ├── 2.3 UI/UX  
│ └── 2.4 Kiến trúc hệ thống  
│  
├── 3. Phát triển  
│ ├── 3.1 Frontend (Flutter)  
│ │ ├── 3.1.1 Auth screens  
│ │ ├── 3.1.2 Task management screens  
│ │ └── 3.1.3 Collaboration UI  
│ ├── 3.2 Backend (Supabase/API)  
│ │ ├── 3.2.1 Auth & Users  
│ │ ├── 3.2.2 Task API  
│ │ └── 3.2.3 Sync  
│ ├── 3.3 AI Microservice  
│ │ ├── 3.3.1 NLP parsing  
│ │ ├── 3.3.2 Prioritization  
│ │ ├── 3.3.3 Plan Builder  
│ │ └── 3.3.4 Daily Brief  
│ └── 3.4 Tích hợp  
│  
├── 4. Kiểm thử & Triển khai  
│ ├── 4.1 Unit & Integration Test  
│ ├── 4.2 UAT  
│ ├── 4.3 Beta release  
│ └── 4.4 Official release  
│  
└── 5. Quản lý dự án  
 ├── 5.1 Jira  
 ├── 5.2 Báo cáo  
 ├── 5.3 Họp nhóm  
 └── 5.4 Quản lý rủi ro